Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации

муниципальных программ за 2017 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации города Белогорска от 04.08.2014 № 1344, в 2017 году на территории города Белогорска осуществлялась реализация 17 муниципальных программ.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2017 году составил 1 751 млн. рублей или  96% от общего объема бюджетных ассигнований местного бюджета на 2017 год. В том числе:

- из средств местного бюджета 709,3 млн. руб.;

- из средств областного бюджета 634,2 млн. руб.;

- из средств федерального бюджета 405,2 млн. руб.;

- из иных источников (добровольные пожертвования) 2,7 млн. руб.

Исполнение плановых назначений за 2017 год составило более 87 % (1 527 млн. руб.), в т.ч. из средств федерального бюджета 71% (289 млн. руб.), областного бюджета 89 % (565 млн. руб.), из средств местного бюджета 94 % (670 млн. руб.), из иных источников 100%.

Освоение привлеченных средств, направленных на софинансирование муниципальных программ в 2017 году, составило 100 % от фактически профинансированного.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ,  действующих в 2017 году на территории муниципального образования г. Белогорск была проведена в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением Администрации г. Белогорск от 29.05.2014 № 900 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности».

Проводилась оценка на основании информации о достижении плановых значений показателей непосредственных результатов мероприятий, информации о достижении плановых значений индикаторов эффективности муниципальной программы (подпрограммы) за январь-декабрь 2017 года, представленной координаторами муниципальных программ с применением балльного метода оценки на основании Системы критериев оценки.

По итогам проведенной оценки из 17 муниципальных программ 15 программ признаны «Эффективными», 2 программы «Умеренно эффективными».

Муниципальная программа

«Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы»

Координатор и исполнитель программы – Администрация города Белогорск.

Плановый объем финансирования в 2017 году – 7 135,9 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Фактически профинансировано в 2017 году 7 135,9 тыс. руб. (100 %).

За отчетный период в рамках исполнения программы проводились мероприятия по оказанию финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса и информационно-консультационных услуг.

Финансовая поддержка в общей сумме 7 млн. рублей была предоставлена по следующим направлениям:

- субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса;

- субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в  целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в сфере благоустройства.

Выполнены все запланированные на 2017 год мероприятия.

Программа признана «Эффективной» и рекомендуется для дальнейшей реализации.

Муниципальная программа

«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы»

Координатор программы - Администрация города Белогорск.

Участники – Администрация г. Белогорск, МКУ «Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Белогорск».

Плановый объем финансирования на 2017 год – 280,0 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Фактически профинансировано в 2017 году – 280,0 тыс. руб. (100%).

За отчетный период в рамках исполнения программы проводились мероприятия:

- по регистрации личных подсобных хозяйств,  предоставлению услуги по выдаче выписок из похозяйственных книг;

- по оказанию консультационной, финансовой поддержки граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (КРС, свиньи, пчелы);

- созданы условия для занятий физической культурой и спортом в селе Низинное (оборудование спортивного комплекса для занятий воркаутом, приобретение спортивного инвентаря).

Субсидии были предоставлены 27 хозяйствующим субъектам.

Выполнены все запланированные на 2017 год мероприятия.

Уровень достижения плановых показателей эффективности муниципальной программы составил более 100%.

Муниципальная программа признана «Эффективной» и рекомендуется для дальнейшей реализации.

Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности населения города Белогорска

на 2015-2020 годы»

Координатор программы - Администрация г. Белогорск.

Участники - Администрация г. Белогорск и МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск».

Плановый объем средств на 2017 год – 906,5 тыс. руб. (из средств областного бюджета 176,5 тыс. руб., местного бюджета – 730,0 тыс. руб.).

Фактически профинансировано в 2017 году – 906,4 тыс. руб. (100 %).

За отчетный период в рамках исполнения программы проводились мероприятия:

- по обеспечению функционирования добровольной народной дружины. Членами дружины совместно с сотрудниками ППС полиции осуществлялось патрулирование улиц города, в результате чего в отчетном периоде прошлого года было пресечено 259 административных правонарушений, выявлено 2 преступления;

- по развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (установлена система видеонаблюдения на перекрестке улиц и в общественном месте города);

- по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения (проведены мероприятия, направленные на антинаркотическую пропаганду и популяризацию здорового образа жизни среди подростков, по обработке дикорастущей конопли на территории муниципального образования г. Белогорск).

Выполнены все запланированные на 2017 год мероприятия.

По данным МО МВД России «Белогорский» по итогам года удалось достичь снижения общего количества преступлений на 0,6 %, снижения количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на 3%.

Муниципальная программа признана «Умеренно эффективной» и рекомендуется для дальнейшей реализации.

Муниципальная программа

«Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов

к информации и объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск

на 2015-2020 годы»

Координатор программы – МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации г. Белогорск».

Участники программы в 2017 году – МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск».

Плановый объем финансирования на 2017 год – 623 тыс. руб. (из средств федерального бюджета 336 тыс. руб., областного бюджета 100 тыс. руб., местного бюджета 187 тыс. руб.).

Фактически профинансировано в 2017 году – 623 тыс. руб. (100 %).

За отчетный период в рамках исполнения программы проводились мероприятия по организации безбарьерной среды для всех категорий инвалидов на объектах культуры:

- приспособлены 2 санитарно-гигиенических помещения;

- приобретены скамьи для инвалидов, регулируемый стол для инвалидов-колясочников;

- установлена рампа для преодоления порогов в дверных проемах; информационный терминал;

- приобретен извещатель Би-Плюс.

Выполнены все запланированные на 2017 год мероприятия.

Уровень достижения плановых показателей эффективности муниципальной программы составил 100%.

Муниципальная программа признана «Эффективной» рекомендуется для дальнейшей реализации.

Муниципальная программа

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах муниципального образования город Белогорск  на 2015 - 2020 годы»

Координатор программы – МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск».

Участник – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Белогорска».

Плановый объем финансирования на 2017 год – 13 850 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Фактически профинансировано в 2017 году – 13 442 тыс. руб. (97 %).

За отчетный период в рамках исполнения программы проводились мероприятия:

- по предупреждению распространения пожаров в границах муниципального образования (осуществлялась трансляция видеороликов на противопожарную тематику, круглосуточное патрулирование зеленых зон силами дежурной смены ПСГ, проведены работы по обновлению минерализованных полос вокруг с. Низинное и района «Зеленый городок», проводились контролируемые отжиги сухой травы, проведены работы по очистке полос отчуждения вдоль автомобильных дорог, на территориях, наиболее подверженных возникновению природных пожаров предусмотрены пожарные емкости);

- по обеспечению безопасности людей на водных объектах (трансляция видеороликов по мерам безопасности людей на водных объектах, создание условий для отдыха населения в местах, пользующихся наибольшей популярностью (оборудование мест массового отдыха спасательными постами, организовано дежурство медработников, очистка прибрежной зоны, обследование дна реки и другие мероприятия));

- по оповещению населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях (осуществлялось поддержание в постоянной готовности системы оповещения в городе, ежеквартальные проверки системы и другие мероприятия).

Проведены профилактические мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма.

Выполнены все запланированные на 2017 год мероприятия.

Уровень достижения плановых показателей эффективности муниципальной программы составил более 100%.

Муниципальная программа признана «Эффективной», рекомендуется для дальнейшей реализации.

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта на территории г. Белогорск на 2015 - 2020 годы»

Координатор программы  – МКУ «Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Белогорск».

Участники – МКУ «Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Белогорск», Администрация города Белогорск, МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации г. Белогорск».

Плановый объем финансирования на 2017 год – 97 601 тыс. руб. (из средств областного бюджета 25 000 тыс. руб., местного бюджета – 69 932 тыс. руб., внебюджетные источники (средства добровольных пожертвований) – 2 669 тыс. руб.).

Фактически профинансировано в 2017 году – 70 433 тыс. руб. (72 %).  Не стопроцентное исполнение плановых объемов средств вызвано тем, что срок исполнения работ по заключенным контрактам выпадает на 2018 год.

За отчетный период в рамках исполнения программы проводились следующие мероприятия:

- созданы условия для проведения тренировочных процессов по легкой атлетике, спортивному ориентированию, городошному, лыжному спорту, лапте, волейболу и баскетболу, настольному теннису, бильярду, дартсу, физкультурно-оздоровительной смены «Каникулы Спортивного режима», футбольных турниров и соревнований, для занятий массовыми видами спорта (футбол, катание на коньках) и в тренажерных залах;

- организовано и проведено 235 спортивных мероприятий с охватом участников – 13 360 человек по видам спорта: соревнования по волейболу, баскетболу, лыжным гонкам, спортивному ориентированию, городошному спорту, пулевой стрельбе, легкой атлетике, настольному теннису, пляжному волейболу, хоккею, футболу, мини-футболу, шашкам, шахматам.

Спортсмены города Белогорск приняли активное участие в областных, региональных, Всероссийских и Международных соревнованиях, по итогам которых стали чемпионами и призерами соревнований. В рамках «Всероссийского дня дворового спорта» прошли спортивно-массовые мероприятия «Праздник спорта во дворах». Для массового катания на коньках и проведения спортивных мероприятий по зимним видам спорта, в различных микрорайонах города, заливаются хоккейные коробки и площадки.

Продолжено строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном по ул. Кирова.

Выполнены все запланированные на 2017 год мероприятия.

Уровень достижения плановых показателей эффективности муниципальной программы составил более 100%.

Муниципальная программа признана «Эффективной», рекомендуется для дальнейшей реализации.

Муниципальная программа

«Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск

на 2015 - 2020 годы»

Координатор и исполнитель программы – МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск».

Плановый объем финансирования на 2017 год – 75 068 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Фактически профинансировано в 2017 году – 74 831 тыс. руб. (99,7 %).

За отчетный период в рамках исполнения программы проводились мероприятия:

- по ремонту памятников истории и культуры (отремонтировано 9 памятников истории и культуры);

- по созданию условий для сохранения библиотечных и музейных фондов (музейные коллекции пополнились на 474 единицы);

- по ремонту учреждений культуры;

- по совершенствованию материально-технической базы, в том числе пополнение книжных фондов, подписка на периодические издания, пошив сценических костюмов, развитие народных промыслов и другие;

- по организации и проведению культурно-массовых мероприятий, обеспечению участия в Международных, Всероссийских и областных конкурсах, фестивалях и олимпиадах;

- по поощрению одаренных детей;

- по развитию кадрового потенциала.

Выполнены все запланированные на 2017 год мероприятия.

Уровень достижения плановых показателей эффективности муниципальной программы составил более 100%.

Муниципальная программа признана «Эффективной», рекомендуется для дальнейшей реализации.

Муниципальная программа

«Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 годы»

Координатор программы - МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации г. Белогорск».

Участники - МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации г. Белогорск», МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск», МКУ «Управление по физической культуре и спорту Администрации г. Белогорск».

Плановый объем финансирования в 2017 году – 670 350 тыс. руб. (из средств областного бюджета – 404 149 тыс. руб., местного бюджета – 266 201 тыс. руб.).

Фактически профинансировано в 2017 году – 662 770 тыс. руб. (99 %).

За отчетный период в рамках исполнения программы проводились мероприятия:

- по организации и проведению конкурсов: «Педагогический олимп – 2017», «Учитель года – 2017», мероприятие «Тотальный диктант – 2017», августовская педагогическая конференция;

- по выявлению и поддержки одаренных детей (выплачены именные стипендии Главы города 20-ти одаренным детям);

- по организации подвоза учащихся из отдаленных районов города;

- по ремонту образовательных организаций города;

- осуществлены компенсационные выплаты части родительской платы;

- произведена частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (1244 детям работающих граждан предоставлена возможность отдыха);

- оказана поддержка детям, оставшимся без попечения родителей и переданным на воспитание в семью и приемным родителям;

- по привлечению молодежных общественных организаций (обеспечено участие 960 человек в 15 мероприятиях, конкурсах видеороликов военно-патриотической тематики, интеллектуальной игре по основам пожарной безопасности, конкурса агитбригад по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и другие); популяризации научной деятельности в молодежной среде (обеспечено участие школьников в региональном этапе всероссийской олимпиады и других конкурсных мероприятиях. Участие в мероприятиях приняли более 1300 ребят.);

- по реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных, дошкольных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.

Выполнены все запланированные на 2017 год мероприятия.

Муниципальная программа признана «Эффективной», рекомендуется для дальнейшей реализации.

Муниципальная программа

«Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорск на 2015-2020 годы»

Координатор – МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск». Участники - МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск», МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации г. Белогорск», Администрация г. Белогорск.

Плановый объем средств на 2017 год – 6 393 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Фактически профинансировано в 2017 году – 6 160 тыс. руб. (96 %).

За отчетный период в рамках исполнения программы проводились мероприятия:

- по оказанию льготных услуг в банях, по транспортному обслуживанию, социальному такси  гражданам отдельных категорий;

- выплаты почетным гражданам города; семьям, в которых одновременно родилось двое детей (5 семей получили выплаты);

- по оказанию адресной помощи 119 детям из малообеспеченных семей и семей, находящихся в зоне риска (частичная оплата стоимости путевок в пришкольные и загородные летние оздоровительные лагеря);

- по улучшению жилищных условий лицам, находящимся в неординарной жизненной ситуации.

Выполнены все запланированные на 2017 год мероприятия.

Уровень достижения плановых показателей эффективности муниципальной программы составил 100%.

Муниципальная программа признана «Эффективной», рекомендуется для дальнейшей реализации.

Муниципальная программа

«Благоустройство территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы»

Координатор и исполнитель программы – МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск».

Плановый объем средств на 2017 год – 118 865 тыс. руб. (из средств федерального бюджета – 20 757 тыс. руб., областного бюджета – 6 200 тыс. руб., местного бюджета – 91 908 тыс. руб.).

Фактически профинансировано в 2017 году – 111 011 тыс. руб. (93%).

За отчетный период в рамках исполнения программы проводились мероприятия:

- по увеличению доли освещенных улиц в общей протяженности улично-дорожной сети (увеличилась на 7,3 км по сравнению с 2016 годом);

- по содержанию дорог местного значения;

- по содержанию мест захоронения;

- по организации озеленения;

- по благоустройству дворовых территорий (установлено 25 детских площадок малыми архитектурными формами, 3 детских площадки обустроено травмобезопасным покрытием, установлено 3344 почтовых ящиков);

- по обеспечению функционирования системы наружного освещения;

- по формированию комфортной городской среды (благоустроено два сквера и семь дворовых территорий).

Выполнены все запланированные на 2017 год мероприятия.

Уровень достижения плановых показателей эффективности муниципальной программы составил 100%.

Муниципальная программа признана «Эффективной», рекомендуется для дальнейшей реализации.

Муниципальная программа

«Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 - 2020 годы»

Координатор и исполнитель программы – МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск».

Плановый объем средств на 2017 год – 136 041 тыс. руб. (из средств  областного бюджета – 115 357 тыс. руб., местного бюджета – 20 684 тыс. руб.).

Фактически профинансировано в 2017 году – 135 394 тыс. руб. (99,5 %).

За отчетный период в рамках исполнения программы проводились мероприятия:

- по улучшению состояния дорожной сети (отремонтировано 74 384,53 кв.м. автомобильных дорог);

- по обеспечению безопасности дорожного движения (установлены дорожные знаки для нужд муниципального образования (150 шт.),2 дорожных зеркала, обеспечено функционирование системы видеонаблюдения на трех перекрестках города, проведены профилактические мероприятия (конкурсы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, трансляция видеороликов, изготовление баннеров, плакатов, листовок по безопасности дорожного движения);

- по обеспечению бесперебойного транспортного обслуживания населения.

Выполнены все запланированные на 2017 год  мероприятия.

Уровень достижения плановых показателей эффективности муниципальной программы составил 100%.

Муниципальная программа признана «Эффективной», рекомендуется для дальнейшей реализации.

Муниципальная программа

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы»

Координатор программы  - МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск».

Участники – МБУ «Единая диспетчерская служба», МБУ «Служба по обеспечению деятельности органов местного самоуправления».

Плановый объем средств на 2017 год – 46 246 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Фактически профинансировано в 2017 году – 44 183 тыс. руб. (96 %).

За отчетный период в рамках исполнения программы проводились мероприятия:

- по обеспечению бесперебойного функционирования органов местного самоуправления и подведомственных учреждений.

Выполнены все запланированные на 2017 год мероприятия.

Муниципальная программа признана «Умеренно эффективной» и рекомендуется для дальнейшей реализации.

Муниципальная программа

«Обеспечение доступным и качественным жильем  населения г. Белогорск на 2015 - 2020 годы»

Координатор программы - МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск».

Участники - МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск», МКУ «Комитет имущественных отношений Администрации г. Белогорск».

Плановый объем средств на 2017 год – 461 074 тыс. руб. (из средств федерального бюджета – 384 123 тыс. руб., областного бюджета – 57 199 тыс. руб., местного бюджета – 19 752 тыс. руб.).

Фактически профинансировано в 2017 году – 286 762 тыс. руб. (62 %, в т.ч.: из средств федерального бюджета профинансировано на 70 %, из средств областного бюджета на 14 %, из средств местного бюджета на 55 %,).

За отчетный период в рамках исполнения программы проводились мероприятия:

- по обследованию, оценке и приемке жилья;

- по обеспечению жильем молодых семей (выдано 1 свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилого дома);

- по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (приобретению 9 жилых помещений);

- по обеспечению жилыми помещениями граждан в рамках переселения из аварийного жилого фонда (приобретено 28 квартир общей площадью 953,6 кв.м.).

Выполнены все запланированные на 2017 год мероприятия.

Уровень достижения плановых показателей эффективности муниципальной программы составил 100%.

Муниципальная программа признана «Эффективной» и рекомендована для дальнейшей реализации.

Муниципальная программа

«Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Белогорск

на 2015 - 2020 годы»

Координатор и исполнитель программы – МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск».

Плановый объем средств на 2017 год – 58 918 тыс. руб. (из средств областного бюджета – 25 982 тыс. руб., местного бюджета – 32 936 тыс. руб.).

Фактически профинансировано – 55 766 тыс. руб. (95 %).

За отчетный период в рамках исполнения программы проводились мероприятия:

- по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (капитальный ремонт котла на котельной «Амурсельмаш», реконструкция системы водоотведения микрорайона Амурсельмаш, капитальный ремонт котельной с установкой трех новых котлов на котельной «Комсомольская», ремонт котельной «125 квартал», ремонт сетей от котельной «Южная» до общежития АО «19 ЦАРЗ»);

- по содержанию муниципального жилищного фонда, сетей электроснабжения, установка индивидуальных приборов учета водоснабжения в муниципальном жилом фонде.

Выполнены все запланированные на 2017 год мероприятия.

Муниципальная программа признана «Эффективной», рекомендована для дальнейшей реализации.

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Белогорск на 2015-2020 годы»

Координатор программы – МКУ «Финансовое управление Администрации г. Белогорск».

Участники - МКУ «Финансовое управление Администрации г. Белогорск», МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск», Администрация г. Белогорск.

Плановый объем средств на 2017 год – 38 756 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Фактически профинансировано в 2017 году – 38 258 тыс. руб. (99 %).

За отчетный период в рамках исполнения программы проводились мероприятия:

- по обеспечению возможностью работы в автоматизированных системах планирования местного бюджета;

- по реализации Плана контрольных мероприятий, запланированных на  2017 год;

- по обеспечению своевременного предоставления бюджетной отчетности в вышестоящие и представительные органы власти;

- по недопущению превышения объема муниципального долга на уровне, не превышающем утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;

- по недопущению доли просроченных долговых обязательств местного бюджета к общему объему полученных кредитных ресурсов.

Выполнены все запланированные на 2017 год мероприятия.

Уровень достижения плановых показателей эффективности муниципальной программы составил 100 %.

Муниципальная программа признана «Эффективной», рекомендована для дальнейшей реализации.

Муниципальная программа

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск на 2016-2020 годы»

Координатор и исполнитель программы – МКУ «Комитет имущественных отношений Администрации г. Белогорск».

Плановый объем средств на 2017 год – 18 750 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Фактически профинансировано в 2017 году – 18 659 тыс. руб. (99,5 %).

За отчетный период в рамках исполнения программы проводились мероприятия:

- по осуществлению учета, оценки муниципального имущества (изготовление технических паспортов с постановкой на кадастровый учет, проведение оценки муниципального имущества и земельных участков);

- вовлечения в оборот земельных ресурсов, находящихся на территории муниципального образования г. Белогорск (межевание земельных участков);

- по обеспечению поступлений в бюджет средств от использования и продажи муниципальных объектов недвижимого имущества и земельных участков;

- по организации и проведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, безвозмездного пользования и других прав в отношении муниципального имущества;

- по обеспечению охраны муниципального имущества, защиты имущественных интересов и другие мероприятия, связанные с распоряжением муниципальным имуществом.

Выполнены все запланированные на 2017 год мероприятия.

Уровень достижения плановых показателей эффективности муниципальной программы составил более 100 %.

Муниципальная программа признана «Эффективной», рекомендована для дальнейшей реализации.

Муниципальная программа

«Создание условий для развития территории опережающего социально-экономического развития «Белогорск» на 2016-2020 годы»

Координатор и исполнитель программы – Администрация г. Белогорск.

Плановый объем средств на 2017 год – 0,486 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Фактически профинансировано в 2017 году – 0,486 тыс. руб. (100 %).

За отчетный период в рамках исполнения программы проводились мероприятия:

- по продвижению территории опережающего социально-экономического развития «Белогорск» в информационном пространстве (размещение рекламных материалов на проекте Яндекс.Директ, изготовление буклетов на 5 языках, принято участие в мероприятиях Восточного экономического Форума) и другие мероприятия, направленные на рост инвестиционной активности на территории города.

Выполнены все запланированные на 2017 год мероприятия.

Уровень достижения плановых показателей эффективности муниципальной программы составил более 100 %.

Муниципальная программа признана «Эффективной», рекомендована для дальнейшей реализации.

Информация о финансовом обеспечении муниципальных программ в разрезе подпрограмм и мероприятий, а также  сводная ведомость оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год представлена в сводном годовом отчете.